ПРОТОКОЛ

посещения Рабочей группой ЖК «Центральный»

г. Лыткарино

от 8 ноября 2019 г.

ПОВЕСТКА:

- Проверка проведения работ направленных на устранение недоделок ЖК Центральный.

- Согласование проведения дальнейшего посещения объекта рабочей группой.

- Согласование проведения встречи (ежемесячной) для подведения промежуточных итогов работы группы в Администрации города Лыткарино.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Список участников совещания размещен в Приложении 1 к настоящему протоколу.

ОТМЕТИЛИ:

- Темп выполнения работ.

- Перечень выполненных работ за определённый период времени.

- Количество рабочих на объекте строительства.

- Общее состояние строительства.

- Проблемные вопросы строительства.

(описание в Приложении 2)

РЕШИЛИ:

- Провести очередное собрание рабочей группы на объекте 15го ноября с контролем выполненных работ и составлением протокола встречи.

- Провести ежемесячное собрание в администрации всех представителей рабочей группы предварительно 22 ноября.

- Довести до компетентного руководства застройщика информацию о проведении в кротчайшие сроки совещания в присутствии дольщиков (6 ДДУ) ЖК Центральный корпус 3 для решения проблемы предоставления квартир в ЖК Центральный корпус 2 дольщикам из 3го корпуса ЖК Центральный.

- В силу сложившейся ситуации с низким темпом устранения недостатков и замечаний, рабочая группа считает необходимым предоставить график (дорожную карту) строительных работ от застройщика и отправить на почту представителю администрации города Лыткарино – Панину Александру Игоревичу в виде электронного письма на почту до 13.11.2019 года.

.

Приложение 1

Список участников визита на объект завершенного строительства ЖК Центральный

| № пп. | ФИО | Должность Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Приложение 3